«ОДОБРЕН»

Наблюдательным Советом

АО "Нефтегазстройремонт"

«___» ____________201_ года

### ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| I. Сведения об акционерном обществе | 4 |
| 1.1. Собственники | 4 |
| 1.2. Структура и деятельность | 5 |
| 1.3. Производственная мощность | 6 |
| 1.5. Цели и стратегия | 6 |
| 1.6. Маркетинговый анализ. | 6 |
| II. Анализ выполнения основных технико-экономических показателей за 2015 год | 7 |
| III. Основные производственные задачи на 2016 год | 23 |
| IV. Расширение территорий, роста объемов СМР | 24 |
| 4.1. Территории выполнения СМР | 24 |
| 4.1.1. Стоимость выполняемых работ | 24 |
| 4.1.2. Выполнение СМР на внутреннем рынке | 25 |
| 4.2. Стратегия снабжения СМР | 25 |
| V. Внедрение новой техники и стандартизация | 25 |
| 5.1. Внедрение новой техники, прогрессивной технологии | 25 |
| 5.2. Стандартизация | 25 |
| VI. Финансово-экономическая деятельность на 2016 год | 25 |
| 6.1. Выполнение СМР | 25 |
| 6.2. Снижение себестоимости выполняемых СМР | 25 |
| 6.3. Прогноз финансовых ресурсов | 25 |
| 6.4. Прогнозные ключевые показатели эффективности | 27 |
| 6.5. Смета расходов на содержание аппарата | 31 |
| - VII. Кадровая политика | 32 |

##### Введение

Общие сведения об акционерном обществе.

| Наименование: Основной вид деятельности: Отрасль: Форма собственности: Организационно-правовая форма: Юридический адрес: Уставной капитал: Количество акций: Номинальная стоимость: Структура акционирования: Статистические коды: Банк ИНН: Расчетный счет: Валютный счет: Код банка: | Акционерное общество «Neftgazqurilishta`mir» Строительно-монтажные работы Нефтегазовая Акционерная Самостоятельная г. Бухара, ул. Б.Накшбандий, 160/1 587 350 тыс. сум 587 350 штук ###### 1000 сум Доля АК «Узнефтегаздобыча» - 51% Доля свободной продажи - 49 % ОКПО – 00156653 ОКОНХ – 61110 СОАТО – 1706401 ###### Бухарский региональный филиал УзПСБ ###### 201 514 248 ###### 2021 0000700487302001 ###### 2021 0840800487302001 00086 |
| --- | --- |

Ражабов Анвар Салохутдинович  -  Вр.и.о. Председателя Правления Акционерного общества «Neftgazqurilishta`mir» тел: 03652232071, факс: 03652231708

АО "Neftgazqurilishta`mir" является структурным подразделением АК «O’zneftgazqazibchiqarish», преобразованной из правления строительства и ремонта приказом Госкомимущества Республики Узбекистан № 131-к-10  от 31 декабря 1993 года, Ордер Государственной регистрации № 189 от 1 августа 1994 года с численностью работающих 52 единиц в целях обеспечения строительно-монтажных работ Республики Узбекистан.

Строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах добычи углеводородного сырья является важнейшей составной частью национальной экономики. Они обеспечивают функционирование всех отраслей экономики, вносят решающий вклад в формирование основных финансово-экономических показателей и обеспечивает энергетическую безопасность республики.

Акционерное общество осуществляет строительно-монтажные работы на обустройстве нефтяных и газовых месторождений, ведет строительство и капитальный ремонт магистральных газопроводов, нефтепроводов, объектов производственного назначения и социальной сферы.

На ближайшие годы становится актуальным удержание достигнутого уровня строительно-монтажных работ.

По Бизнес Плану на 2016 год определены основные направления развития АО "Нефтегазстройремонт", которые осуществляется на основе разработанной программы развития, предусматривается применение передовых технологий, качественно нового оборудования, материалов, ускорения темпов, обновления и замены устаревшего оборудования.

I. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Собственники.

Основными владельцами акций АО "Нефтегазстройремонт" является АК «O'zneftgazqazibchiqarish» (доля компании в уставном фонде общества составляет 299540 штук простых акций – 51,0 %), владельцы привилегированных акций - физические лица составляют 6800 штук - 1,16%, доля свободной продажи составляет - 47,84%.

Наблюдательный совет АО "Нефтегазстройремонт".

| Ф.И.О. Занимаемый должность.. 1; 2. Азизходжаев Абдумалик Кодирович. Тулаев Бахтиёр Дилмуродович; Главный специалист АК «Узнефтгаздобыча». Турдибаев Алишер Абдувосикович; И.о. заместителя председателя правления АК «Узнефтгаздобыча». Астанов Рахимжон Азизович; Директор УП «Узнефтгазказибчикаришинжиниринг». Закиров Алимжон Абдурахимович; Заместитель директора СП “Джаркурганнефтепереработка”. Изюмова Назира Каххаровна; Директор ЧП «Салом». Рахматов Даврон Ахмедович; Председатель профкома АО “Нефтегазстройремонт”. Рустамов Бахтиёр Равшанович; Заместитель началника управления госкомконкуренции по Бухарской области. Сайфуллаев Акбар; Частный предприниматель. |  |
| --- | --- |
| Правление акционерного общества: 1. Ражабов Анвар Салохутдинович - Вр.и.о.Председателя правления 2. Бозоров Сулаймон Ортикович - Первый заместитель председателя правления – главный инжинер 3. - заместитель председателя правления по производственным вопросам 4. Ахметов Истам Хамраевич - заместитель председателя правления по экономическим и финансовым вопросам |  |

Уставной капитал АО "Нефтегазстройремонт" сформирован в сумме 587 350,0 тыс.сум из имущества дочерних предприятий и пакетов акций акционерных обществ принадлежащих государству (АО "Нефтегазстройремонт").

1.2. Структура и деятельность.

Основной деятельностью подразделений АО «Нефтегазстройремонт» является строительно-монтажные работы, обустройство нефтяных и газовых месторождений.

В структуру Акционерного общества входят семь унитарных предприятий.

Строительство объектов и монтаж технологических установок.

В этом секторе заняты шесть предприятий, которые ведут строительство объектов и монтаж технологических установок на нефтегазодобывающих предприятиях региона, таких как ООО «Мубарекнефтегаз», ООО «Газлинефтегаздобыча, ООО «Мубаракский ГПЗ» и др.

УП «6-сонли КМБ» – это предприятие, на которое возложена задача централизованного материально-технического обеспечения унитарных предприятий АО и комплектации оборудованием и изделиями строящихся и реконструируемых объектов.

Благодаря непосредственным содействиям руководства НХК «Узбекнефтегаз» в 2015 году на базе профилактория «Жуйзар» в Бухарском районе преобразовалось УП «Жуйзар согломлаштириш маскани», которое  занимается оздоровлением работников нефтегазовой отрасли и жителей области.

1.3. Производственная мощность предприятий акционерного общества.

За отчетный 2015 год по объектам ООО “Мубарекнефтегаз” и ООО “Газлинефтегаздобыча” произведены обустройство и введены в эксплуатацию многочисленные скважины и выполнены строительно-монтажные работы, н-р:

на м/р.Алан –35 скв. с расшивкой шлейфов до БВН -4, газовый коллектор труба Д 426 мм. длинной 2,2 км; м/р.Чулкувар-Гирсан -3 скв., строительство БВН-2, газовый коллектор Д 426 мм. до БВН-2 длинной 1,15 км., с расшивкой шлейфов 4 скв; м/р. «Гирсан» - монтаж АВО; м/р.Восточный Испанли – 6 скв., с коллектором Д 168 мм. длинной 2 км. дообустройства м/р.Сарикум 4 скв; м/р.Сардоб 3 скв; м/р. «Северный Дарбоза» –3 скв., газовый коллектор труба D-168 мм. длинной 8,095 км. со строительством БВН; м/р. «Умид» –скв.№ 15 а также выполнены большие объёмы работ по объектам «Комплексное обустройство газоконденсатных м/р. Газлийского региона»: УКПГ Кумли скв.№ 21 м/р.Тайлок скв.№ 23, УКПГ, узел учёта газа. Строительство паропровода от МТЭЦ до ННЭ серный завод длинной 3,5 км. Дообустройство м/р.Култак с модернизацией ДКС г/п. Памук длинной 7,4 км. М/р. Новый Алан – скв.№7. Газопровод м/р. Зеварды – МГПЗ из труб Д 720 мм. протяжённостью 9 км и демонтаж г/д. Зеварда-МГПЗ (2-этап) -31 км.

По объектам соц.сферы выполнены: реконструкция оздоровительного центра ООО «Мубарекнефтегаз» в посёлке Кани Шахрисабзкого района, «Строительство Холодильника для сельскохозяйственных продуктов Шахрисабзского района» в кишлаке Окадарья, реконструкция стадиона ФК «Маъшал» в г.Мубареке, «Строительство спорткомплекса в к-ке «Карлик», «Стрительство цеха по приёмке и переработке 3 тыс. литров молока в сутки в кишлаке Оброн Касанского района», «Строительство жилого поселка для работников Устюрткого ГХК» и много др.

Годовая строительно-монтажная мощность АО «Нефтегазстройремонт»

| № | Наименование | ед. изм | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистая выручка от реализации СМР собственными силами | тыс. сум | 42 079 582 | 45 053 120 | 66 191 986 | 61 399 428 | 86 491 366 |

1.5. Цели и стратегия общества.

За 2015 год ожидаемый объём строительно-монтажных работ (СМР) по генподряду составило 130,6 млрд. сум при плане 51,3 млрд. сум,  что составит 2,5р.

Выполнение объёмов строительно-монтажных работ собственными силами общества составило 86,5 млрд. сум, при плане 51,3 млрд. сум, т.е. на 168,8%.

Акционерным обществом применяются современные технологии строительно-монтажных работ в целях уменьшения времени сдачи объекта и повышения качества.

Осуществляется комплекс мероприятий направленных на обеспечение установленных заданий по выполнению параметров СМР.

# 1.6. Маркетинговый анализ.

Выполнение СМР заказчикам осуществляются на основании ежегодно утверждаемых адресных программ и заключённых контрактов и договоров.

В УП «6-сонли КМБ» при обществе налажено производство и реализация ЖБИ, асфальта, жженого кирпича и много других товаров, которые осуществляются с учетом спроса.

## II. Анализ основных технико-экономических показателей за 2015 год

Современное состояние сырьевой базы АК «O’zneftgazqazibchiqarish» характеризуется постоянным ухудшением структуры и качества запасов нефти и газа, что обусловлено уменьшением СМР на таких объектах. В прошлом году наблюдалось падение СМР, однако, поддержание объемов СМР обеспечивается в основном в результате интенсификации отбора объектов и применения новых технологий. Такая тенденция, учитывая состояние сырьевой базы, неизбежно приведет к падению объёмов СМР. Стабилизация и рост объёмов СМР, необходимые для обеспечения экономической безопасности общества, будут возможны только благодаря активному вовлечению новых ресурсов и выходу на новые нефтеносные территории АК «O’zneftgazqazibchiqarish».

Проведенный анализ выполнения СМР собственными силами показывает, что в 2014 году произошел спад производства, причиной которого является отсутствие вновь вводимых месторождений у Заказчиков(см. диаграмму).

Динамика СМР собственными силами за период 2011-2015гг. тыс. сум

Для достижения вышеуказанных параметров СМР ожидается частичное выполнение нижеследующих объёмов работ:

по ООО "Мубарекнефтегаз"

- строительство и ввод в эксплуатацию ДКС (дожимная компрессорная станция) «Алан»;

- строительство газопровода «Култак-ДКС Памук» с реконструкцией УКПГ(установка комплексной подготовки газа) Култак протяженностью 22 км;

по ООО "Газлинефтегаздобыча"

- строительство коллектора БВН Атамурад - точка врезки  в коллектор газа Хаккуль - Ходжиказган на УКПГ Кульбешкак протяженностью - 10,9 км, Д-273х12 мм;

- строительство коллектора БВН Северная Сузма - точка врезки в коллектор газа Хаккуль - Ходжиказган протяженностью - 9,7 км, Д-273х12 мм;

- строительство коллектора БВН Хаккуль - точка врезки в коллектор газа Ходжиказган - Кульбешкак протяженностью - 13,2 км, Д-273х12 мм.

Выполнения из вышеуказанных технологических объектов позволят получить прирост СМР.

В результате выполнения Комплексных мероприятий по обеспечению прогноза объёмов СМР прирост составит в сумме 11025,49 млн.сум.

Для осуществления указанных мероприятий на 2015 год была утверждена необходимость в материально-техническом обеспечении на сумму  32856,9 млн. сум из заявленных 23150,0 млн. сум и договоров заключенных на VIII Международной ярмарки и кооперационной бирже из заявленных 3568,3 млн. сум.

В области заключенных договоров международной промышленной ярмарки и кооперационной биржи

На Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже акционерным обществом были заключены договора на 2015 год с учетом отраслевой ярмарки на сумму 3568,3 млн. сум. За 2015 год ожидаемое выполнение задания на 841 млн.сум.

В области сбора и сдачи отходов металлолома

Основным источником образования лома является списание автотранспортной и специальной техники и отходов из строительно-монтажных работ.

На 2015 год было установлено задание по сбору и сдаче черного лома в количестве 356,0 тонны и цветного лома в объеме 2,85 тонны. При этом ожидаемое выполнение составит черного лома на 359,6 тонн или 101,0%, цветного лома на 3,71 тонн или 101,3%.

В области выполнения СМР на внутреннем рынке.

Выполнение СМР на внутреннем рынке в 2015 году составило 86,5 млрд.сум, в том числе по объектам заказчика ООО "Мубаренефтегаз" 49,2 млрд. сум, ООО «Газлинефтегаздобыча» 24,3 млрд. сум и по прочим заказчикам  13 млрд. сум.

(Динамика выполнения СМР внутриреспубликанским заказчикам, млрд. сум)

Система менеджмента качества и стандартизация

За отчетный год проведена диагностика степени соответствия фактической деятельности интегрированной системы менеджмента качества, профессиональной безопасности и здоровья в свете требований международных стандартов. В апреле 2015 года был проведен внешний аудит в соответствии с требованиями стандартов ИСО 9001:2008 и ОНSAS 18001:2007. По результатам аудита Общество подтвердило соответствие системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001:2008 и ОНSAS 18001:2007. Анализируя работу по интегрированной системе менеджмента качества, хотелось бы отметить, что, интегрированная система менеджмента качества, профессиональной безопасности и здоровья, внедренная в наше общество постоянно совершенствуется. Политика в области качества пригодна и актуальна, соответствует требованиям и целям организации. Цели в области качества доведены до всех специалистов правления и понятны им и своевременно выполнились. Также пересмотрен ряд документов Общества: процедуры СМК, карты процессов, положения об отделах, положения о выплатах, должностные и рабочие инструкции и многие другие. В созданной СМК заложена основа постоянного улучшения деятельности организации. Организационная структура управления и имеющиеся ресурсы пригодны и достаточны для функционирования системы менеджмента качества.

Структура себестоимости выполняемых работ и производимой продукции

За 2015г. затраты составили 103,66 млрд. сум из них производственная себестоимость – 82,52 млрд. сум, расходы периода – 21,14 млрд. сум. и финансовые расходы – 0,08 млрд. сум. (Структура  себестоимости продукции).

Удельный вес полных затрат составит 99,9 тийин на один сум товарной продукции.

млрд. сум

Рентабельность СМР собственными силами за 2011-2015 годы.

| Наименование продукций | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР собственными силами | 2,6% | 3,2% | 2,9% | 3,5% | 4,4% |

Финансовое состояние и расчеты с потребителями и поставщиками

Чистая прибыль АО «Нефтегазстройремонт» за 2015 год составила в сумме 2,9 млрд. сум, рентабельность по чистой прибыли – 3,4 %.

тыс. сум

| № | Наименование статье | 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прогноз | факт | отк., |
|  |  |  |  | (+/-) |
| 1 | Валовая выручка от реализации | 61 500 000 | 124 480 405 | 62 980 405 |
|  | НДС | 10 250 000 | 20 746 734 | 10 496 734 |
| 2 | Чистая выручка (без налогов на товары) | 51 250 000 | 103 733 671 | 52 483 671 |
| 3 | Затраты, всего |  |  |  |
| 4 | Производственная себестоимость | 36 929 328 | 82 523 265 | 45 593 937 |
|  | Производственные материальные затраты | 23 150 034 | 58 100 700 | 34 950 666 |
|  | покупка сырья |  |  |  |
|  | от предприятий НХК "Узбекнефтегаз" |  |  |  |
|  | материалы (покупные) | 19 840 000 | 44 359 360 | 24 519 360 |
|  | работы и услуги производственного характера | 1 119 154 | 8 049 569 | 6 930 415 |
|  | природное сырье | 23 800 | 34 323 | 10 523 |
|  | топливо всех видов, приобретаемое со стороны | 1 999 280 | 5 285 198 | 3 285 918 |
|  | энергия покупная всех видов | 83 800 | 149 860 | 66 060 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 8 497 435 | 14 674 566 | 6 177 131 |
|  | Единый социальный платеж | 2 124 359 | 3 754 041 | 1 629 682 |
|  | Амортизация основных средств, относящихся к производству | 1 072 000 | 1 311 234 | 239 234 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 2 085 500 | 4 682 724 | 2 597 224 |
| 5 | Валовая прибыль (убыток) от реализации | 14 320 672 | 21 210 406 | 6 889 734 |
| 6 | Расходы периода | 11 774 762 | 21 140 420 | 9 365 658 |
|  | Расходы по реализации |  |  |  |
|  | Административные расходы | 4 111 082 | 7 411 102 | 3 300 020 |
|  | Прочие операционные расходы | 7 663 680 | 13 729 318 | 6 065 638 |
|  | обязательные платежи в бюджет, налоги и сборы | 558 159 | 602 030 | 43 871 |
|  | отчисления в государственные целевые фонды | 1 793 750 | 3 671 727 | 1 877 977 |
|  | оплата нематериальных услуг и услуг банков | 541 120 | 638 762 | 97 642 |
|  | пособия и выплаты компенсирующего и стимулирующего характера | 4 431 384 | 6 120 394 | 1 689 010 |
|  | другие операционные расходы | 339 267 | 2 696 405 | 2 357 138 |
| 7 | Прочие доходы от основной деятельности | 1 048 000 | 3 779 318 | 2 731 318 |
| 8 | Прибыль (убыток) от основной деятельности | 3 593 910 | 3 849 304 | 255 394 |
| 9 | Доходы от финансовой деятельности |  | 71 539 | 71 539 |
| 10 | Расходы от финансовой деятельности | 171 560 | 83 488 | -88 072 |
| 11 | Прибыль до уплаты налогов | 3 422 350 | 3 837 355 | 415 005 |
|  | налог на сверхприбыль |  |  |  |
|  | отчисление от сверхприбыли на целевое финансирование |  |  |  |
|  | налог на прибыль | 562 404 | 595 228 | 32 824 |
|  | налог на развитие инфраструктуры | 527 278 | 307 351 | -219 927 |
| 12 | Чистая прибыль | 2 332 668 | 2 934 776 | 602 108 |
| 14 | Финансовые ресурсы | 1 072 000 | 1 396 489 | 324 489 |
|  | собственные средства |  | 1 396 489 | 1 396 489 |
|  | амортизационные отчисления |  | 1 396 489 | 1 396 489 |
|  | отчисления от сверхприбыли на целевое финансирование |  |  |  |
|  | чистая прибыль на развитие |  |  |  |
|  | привлеченные валютные средства |  |  |  |
|  | валютные кредиты ФРРУ |  |  |  |
|  | прочие валютные кредиты |  |  |  |
| 15 | Потребность в финансовых ресурсах | 10 699 998 | 4 587 297 | -6 112 701 |
|  | капитальные вложения |  |  |  |
|  | за счет собственных средств |  | 695 657 | 695 657 |
|  | приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |
|  | погашение привлеченных валютных средств |  |  |  |
|  | Избыток (+), недостаток (-) финансовых ресурсов | -9 627 998 | -3 190 808 | 6 437 190 |

Динамика чистой прибыли (млн. сум).

Анализ финансового состояния

Финансовое состояние предприятий общества характеризуются показателями структуры имущества (капитала) и источников формирования. Анализ динамики этих показателей свидетельствует о не стабильности этой структуры. В целом по основной деятельности доля долгосрочных активов в 2015 году составила 49 % и на долю оборотных (текущих) активов, соответственно 51 %.

Изменение структуры имущества предприятий за 2011-2015 годы (млн. сум).

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущество – всего | 30 206 | 40 851 | 30 732 | 30 049 | 49 561 |
| в т.ч. долгосрочные активы | 9 669 | 10 026 | 13 594 | 13 993 | 24 306 |
| доля в имуществе | 32,01% | 24,54% | 44,23% | 46,57% | 49,04% |
| текущие (оборотные) активы | 20 537 | 30 825 | 17 138 | 16 056 | 25 254 |
| доля в имуществе | 67,99% | 75,46% | 55,77% | 53,43% | 50,96% |

Непосредственное влияние на производственную деятельность предприятий оказывают оборотные или текущие активы, призванные обеспечить их материально-техническими и финансовыми ресурсами. На 1.01.2016 года доля товарно-материальных ценностей в текущих активов составит 68,8%. При этом львиная часть оборотных средств была «заморожена» в ТМЦ или иными словами отвлечение активного оборота. Доля денежных средств составит 3,1%.

Изменение структуры текущих (оборотных) активов предприятий

за 2011-2015 годы (млн. сум и %)

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего текущие (оборотные) активы, млн. сум | 20 536 | 30 825 | 17 138 | 16 056 | 25 255 |
| - товарно-материальные ценности, млн. сум | 15 483 | 9 504 | 8 212 | 10 282 | 14 100 |
| доля в текущих активах | 75,4% | 30,8% | 47,9% | 64,0% | 55,8% |
| в т.ч. производственные запасы, млн. сум | 13 826 | 7 694 | 7 703 | 8 854 | 10 819 |
| доля в ТМЦ | 89,3% | 81,0% | 93,8% | 86,1% | 76,7% |
| незавершенное производство, млн. сум | 1 657 | 1 768 | 437 | 1 362 | 3 168 |
| доля в ТМЦ | 10,7% | 18,6% | 5,3% | 13,2% | 22,5% |
| готовая продукция, млн. сум |  | 42 | 72 | 66 | 113 |
| доля в ТМЦ |  | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,8% |
| товары, млн. сум |  |  |  |  |  |
| доля в ТМЦ |  |  |  |  |  |
| - денежные средства, млн. сум | 1 528 | 1 310 | 126 | 930 | 194 |
| доля в текущих активах | 7,4% | 4,2% | 0,7% | 5,8% | 0,8% |
| - дебиторы, млн. сум | 3 322 | 16 526 | 8 800 | 4 821 | 10 961 |
| доля в текущих активах | 16,2% | 53,6% | 51,3% | 30,0% | 43,4% |
| - прочие активы, млн. сум | 203 | 3 485 |  | 23 |  |
| доля в текущих активах | 1,0% | 11,3% |  | 0,1% |  |

Структура источников формирования имущества в соответствии с действующим законодательством, определяется коэффициентом соотношения собственных и заемных средств. В целом по обществу этот показатель ниже критического уровня (не менее 2) и составляет 0,8, то есть источники собственных средств более чем в 1,2 раза меньше заемных. Однако все собственные средства направляются на создание долгосрочных активов, а текущие – формируются только за счет заемных средств, в основном за счет кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность в целом составляет 100 % всех заемных средств.

Изменения структуры заемных средств предприятий за 2011-2015 годы

(млн.сум и %)

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заемные средства, млн.сум | 23 289 | 33 295 | 22 536 | 21 090 | 20 013 |
| в т.ч. Долгосрочные обязательства | 94 |  | 12 |  |  |
| их доля в общем объеме | 0,4% |  | 0,1% |  |  |
| из них кредиты и займы | 94 |  |  |  |  |
| их доля в общем объеме | 0,4% |  |  |  |  |
| Краткосрочные обязательства | 23 195 | 33 295 | 22 524 | 21 090 | 20 013 |
| их доля в общем объеме | 99,6% | 100,0% | 99,9% | 100,0% | 100,0% |
| из них кредиторы | 21 632 | 32 162 | 21 515 | 20 929 | 20 013 |
| их доля в общем объеме | 92,9% | 96,6% | 95,5% | 99,2% | 100,0% |

Анализ структуры собственных источников средств по состоянию на 1.01.2016 года показал, что доля в имуществе составляет 44,4 % из них средства уставного фонда и резервного капитала порядка 28,1 % и нераспределенная прибыль и целевые поступления – 71,9 %.

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники собственных средств, млн.сум | 6 917 | 7 556 | 8 196 | 8 959 | 15 987 |
| в т.ч. уставный фонд | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| их доля в общем объеме | 8,5% | 7,8% | 7,2% | 6,6% | 3,7% |
| резервный капитал | 2 827 | 3 169 | 3 996 | 4 265 | 3 900 |
| их доля в общем объеме | 40,9% | 41,9% | 48,8% | 47,6% | 24,4% |
| нераспределенная прибыль | 1 705 | 2 329 | 2 238 | 2 791 | 3 000 |
| их доля в общем объеме | 24,6% | 30,8% | 27,3% | 31,2% | 18,8% |
| целевые поступления | 1 798 | 1 471 | 1 375 | 1 316 | 8 500 |
| их доля в общем объеме | 26,0% | 19,5% | 16,8% | 14,7% | 53,2% |
| прочие источники |  |  |  |  |  |
| их доля в общем объеме |  |  |  |  |  |

Низкий уровень в объеме собственных средств нераспределенной прибыли связан с результатами производственной деятельности. Наиболее сложное финансовое положение, что связано со сложным состоянием обеспечения строительными материалами.

Одной из причин такого положения является снижение прибыли на единицу выполненных работ(услуг) за счет более быстрого роста затрат в сравнении с ростом цен.

Рост затрат обуславливается значительным удельным весом в непроизводительных затратах и в расходах периода, в частности, прочих операционных расходах) налогов и отчислений во внебюджетные фонды. Особенно велика их доля за счет отчислений во внебюджетные фонды и налога на имущество.

Динамика доли налогов и отчислений во внебюджетные фонды в прочих операционных расходах (млн.сум и %).

| Наименование налогов и обязательных |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма | Уд.вес | Сумма | Уд.вес | Сумма | Уд.вес | Сумма | Уд.вес | Сумма | Уд.вес |
| Всего |  | 5783,1 | 100,0% | 6360,2 | 100,0% | 8845,7 | 100,0% | 8856,9 | 100,0% | 11468,2 | 100,0% |
| Бюджет, всего |  | 311,6 | 5,4% | 395,4 | 6,2% | 459,6 | 5,2% | 542,7 | 6,1% | 576,1 | 5,0% |
|  | Налог на недра | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Плата за воду | 1,4 | 0,02% | 1,2 | 0,02% | 0,8 | 0,01% | 0,9 | 0,01% | 1,0 | 0,01% |
|  | Налог на имущество | 175,1 | 3,02% | 234,6 | 3,7% | 271,7 | 3,1% | 336,5 | 3,8% | 340,0 | 3,0% |
|  | Плата за землю | 135,1 | 2,36% | 159,6 | 2,48% | 187,1 | 2,09% | 205,3 | 2,29 % | 235,1 | 1,99% |
| Внебюджетные фонды |  | 5471,5 | 94,6% | 5964,8 | 93,8% | 8386,1 | 94,8% | 8314,2 | 93,9% | 10892,1 | 95% |
|  | Республиканский дорожный фонд | 756,9 | 13% | 832,3 | 13,1% | 1255,7 | 14,2% | 1002 | 11,3% | 1359 | 11,9% |
|  | Фонд школьного образования | 274,4 | 4,7% | 299,0 | 4,7% | 448,5 | 5,1% | 357,9 | 4,0% | 485,7 | 4,2% |
|  | Пенсионный фонд, всего | 4440,2 | 76,9% | 4833,5 | 76% | 6681,9 | 75,5% | 6954,3 | 78,6% | 9047,4 | 78,9% |

Динамика о начислении налогов и отчислений во внебюджетные фонды за 2011-2015 гг. (млн.сум).

| Наименование налогов и обязательных |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, млн.сум | Уд.вес, %% | Сумма, млн.сум | Уд.вес, %% | Сумма, млн.сум | Уд.вес, %% | Сумма, млн.сум | Уд.вес, %% | Сумма, млн.сум | Уд.вес, %% |
| Всего |  | 13299,72 | 100,0% | 15368,2 | 100,0% | 21090,35 | 100,0% | 20238,5 | 100,0% | 26678,83 | 100,0% |
| Бюджет, всего |  | 7457 | 56,1% | 9245,5 | 60,2% | 12500,45 | 59,3% | 11715,5 | 57,9% | 15261,5 | 57,27% |
| в т.ч. | Налог на доходы юридических лиц | 397,7 | 3,0% | 518,8 | 3,3% | 640,2 | 3,0% | 526,0 | 2,6% | 443,0 | 1,7% |
|  | Налог на доходы физических лиц | 1505,8 | 11,3% | 1489,5 | 9,7% | 2012,3 | 9,5% | 1956,2 | 9,7% | 2462,3 | 9,2% |
|  | Налог на доход нерезидента | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
|  | Единый налоговый платеж | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
|  | Налог на инфраструктуру | 57,4 | 0,4% | 72,4 | 0,5% | 102,5 | 0,5% | 129,3 | 0,6% | 206,3 | 0,8% |
|  | Налог на добавленную стоимость (НДС) | 5 184,6 | 38,9% | 6769,4 | 44,0% | 9285,9 | 44,0% | 8561,3 | 42,3% | 11403,1 | 42,77% |
|  | Акцизный налог | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 0 | 0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
|  | Налог на сверхприбыль | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 0 | 0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
|  | Налог на потребление | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 0 | 0% |  | 0,0% | 150,0 | 0,6% |
|  | Налог на недра | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 0 | 0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
|  | Плата за воду | 1,4 | 0,01% | 1,2 | 0,01% | 0,85 | 0,0% | 0,9 | 0,0% | 1,2 | 0,0% |
|  | Налог на имущество | 175 | 1,3% | 234,6 | 1,5% | 271,7 | 1,3% | 336,5 | 1,7% | 360,4 | 1,35% |
|  | Плата за землю | 135,1 | 1,19% | 159,6 | 1,19% | 187,0 | 1,0% | 205,3 | 1,0% | 235,2 | 0,85% |
|  | Прочие налоги, всего | 237,92 | 1,8% | 37,6 | 0,24% | 39,4 | 0,2% | 29,8 | 0,1% | 321,23 | 1,2% |
| в т.ч. | Налог на дивиденды | 14,7 | 0,1% |  | 0,0% | 32,3 | 0,2% | 19,0 | 0,1% | 21,0 | 0,0% |
|  | Финансовые санкции | 220,4 | 1,6% | 39,3 | 0,25% | 6,4 | 0,0% | 9,9 | 0,0% | 300,2 | 1,2% |
|  | Налог на добавленную стоимость на импорт услуг | 0,0 | 0,0% |  | 0,1% | 0 | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
|  | Плата за изношенное оборудование | 0,02 | 0,0% | 0,2 | 0,001% | 0,7 | 0,0% | 0,9 | 0,0% | 0,03 | 0,0% |
|  | Плата за бонус | 0 | 0,0% |  | 0,0 % |  | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
|  | Прочие | 2,8 | 0,1% | -1,9 | 0,011% |  | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
| Внебюджетные фонды |  | 4168,3 | 31,3% | 4420,6 | 28,8% | 6078 | 28,8% | 6069,8 | 30,0% | 7878,9 | 29,53% |
| в т.ч. | Единый социальный платеж | 3003,6 | 22,6% | 3169,1 | 20,6% | 4209,3 | 20,0% | 4530,9 | 22,4% | 5830,2 | 21,8% |
|  | Республиканский дорожный фонд | 757,0 | 5,7% | 832,3 | 5,4% | 1255,7 | 6,0% | 1002,0 | 5,0% | 1359,9 | 5,1% |
|  | Фонд школьного образования | 274,4 | 2,06% | 299 | 1,9% | 448,5 | 2,1% | 357,9 | 1,8% | 485,7 | 1,8% |
|  | 1% ИНПС | 133,3 | 0,94% | 120,2 | 0,9% | 164,5 | 0,7% | 179,0 | 0,8% | 203,1 | 0,83% |
|  | Пенсионный фонд, всего | 1436,5 | 10,8% | 1664,5 | 10,76% | 2472,5 | 11,7% | 2423,4 | 12,0% | 3217,2 | 12,0% |
| в т.ч. | 1,6% | 877,9 | 6,6% | 948,3 | 6,2% | 1435,1 | 6,8% | 1174 | 5,8% | 1554,2 | 5,8% |
|  | 7% | 537,5 | 4,04% | 697 | 4,5% | 1010,2 | 4,8% | 1178 | 5,8% | 1630,7 | 6,1% |
|  | статья 12,14,15 регресс | 21,1 | 0,16% | 19,2 | 0,06% | 27,2 | 0,1% | 71,4 | 0,4% | 32,3 | 0,1% |

Динамика о начислении и оплаченной налогов и отчислений во внебюджетные фонды за 2011-2015 гг. (млн.сум).

| Наименование налогов и обязательных |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нач-но | Опл-но | Нач-но | Опл-но | Нач-но | Опл-но | Нач-но | Опл-но | Нач-но | Опл-но |
| Всего |  | 13299,72 | 18596,8 | 15368,2 | 13570,2 | 21090,35 | 20157,1 | 20238,5 | 21504,3 | 26678,83 | 26228,1 |
| Бюджет, всего |  | 7457 | 12367,6 | 9245,5 | 8131,9 | 12500,45 | 11773,6 | 11715,5 | 12246,7 | 15261,5 | 16084 |
| . | Налог на доходы юридических лиц | 397,7 | 694,9 | 518,8 | 402 | 640,2 | 614,5 | 526,0 | 732,8 | 443,0 | 550,0 |
|  | Налог на доходы физических лиц | 1505,8 | 1501,9 | 1489,5 | 1383,2 | 2012,3 | 1628,1 | 1956,2 | 2184,5 | 2462,3 | 2571,9 |
|  | Налог на доход нерезидента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на инфраструктуру | 57,4 | 93,1 | 72,4 | 67,6 | 102,5 | 67,3 | 129,3 | 170,8 | 206,3 | 201,1 |
|  | Налог на сверхприбыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единый налоговый платеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на добаленную стоимость (НДС) | 5184,7 | 9757,5 | 6769,4 | 5918,9 | 9285,9 | 9066,6 | 8561,3 | 8492,7 | 11403,1 | 12000,0 |
|  | Акцизный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на потребление |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |
|  | Налог на недра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плата за воду | 1,4 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 0,85 | 1,4 | 0,9 | 0,2 | 1,2 | 1,0 |
|  | Налог на имущество | 175 | 175,8 | 234,6 | 230,2 | 271,7 | 219,5 | 336,5 | 453,2 | 360,4 | 350,0 |
|  | Плата за землю | 135,1 | 142,5 | 159,6 | 129,3 | 187,0 | 176,2 | 205,3 | 180,1 | 235,2 | 260,0 |
|  | Прочие налоги, всего | 237,92 | 532,5 | 37,6 | 24,4 | 39,4 | 49,8 | 29,8 |  | 321,23 | 334,1 |
|  | Налог на дивиденды | 14,7 | 14,7 |  |  | 32,3 | 32,3 | 19,0 | 19,0 | 21,0 | 25,5 |
|  | Финансовые санкции | 220,4 | 514,4 | 39,3 | 26,1 | 6,4 | 17,4 | 9,9 | 12,8 | 300,2 | 307,4 |
|  | Налог на добаленную стоимость на импорт услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плата за изношенное оборудование | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,03 | 1,2 |
|  | Плата за бонус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 2,8 | 3,4 | -1,9 | -1,9 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные фонды |  | 4168,3 | 4159,1 | 4420,6 | 4046 | 6078 | 5830,8 | 6069,8 | 6662,7 | 7878,9 | 7090 |
|  | Единый социальный платеж | 3003,6 | 2952,1 | 3169,1 | 2788,6 | 4209,3 | 4171,6 | 4530,9 | 4897,6 | 5830,2 | 5200,0 |
|  | Республиканский дорожный фонд | 757,0 | 780 | 832,3 | 833,9 | 1255,7 | 1122,7 | 1002,0 | 1152,3 | 1359,9 | 1300,0 |
|  | Фонд школьного образования | 274,4 | 296,3 | 299 | 299,9 | 448,5 | 415,8 | 357,9 | 378,2 | 485,7 | 430,0 |
|  | 1% ИНПС | 133,3 | 130,7 | 120,2 | 123,6 | 164,5 | 120,7 | 179,0 | 234,6 | 203,1 | 160,0 |
|  | Пенсионный фонд, всего | 1436,5 | 1537,6 | 1664,5 | 1367,9 | 2472,5 | 2502,9 | 2423,4 | 2594,9 | 3217,2 | 2720,0 |
|  | 1,6% | 877,9 | 907,7 | 948,3 | 781,5 | 1435,1 | 1344,8 | 1174 | 1308,7 | 1554,2 | 1200,0 |
|  | 7% | 537,5 | 608 | 697,0 | 569,6 | 1010,2 | 1127,2 | 1178 | 1215,9 | 1630,7 | 1500,0 |
|  | статья 12,14,15 регресс | 21,1 | 21,9 | 19,2 | 16,8 | 27,2 | 30,9 | 71,4 | 70,3 | 32,3 | 20,0 |

|  | Ключевые показатели эффективности АО "Нефтеазстройремонт" за 2012-2015 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс сум |
| № | Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Рентабельность активов, Крр=Пудн/Аср | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
|  | Пудн- прибыль до уплаты налога на прибыль, | 1 424 412 | 1 922 475 | 2 141 979 | 3 837 355 |
|  | строка 240ф |  |  |  |  |
|  | Аср =(A1+A2)/2 | 35 329 380 | 35 592 352 | 30 390 455 | 39 487 694 |
|  | A1 - стоимость активов на начало периода, | 30 205 987 | 40 452 773 | 30 731 931 | 30 048 979 |
|  | строка 400б |  |  |  |  |
|  | А2 - стоимость активов на конец периода, | 40 452 773 | 30 731 931 | 30 048 979 | 48 926 408 |
|  | строка 400б |  |  |  |  |
| 2 | Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал=Дс/То | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
|  | Дс - денежные средства, строка 320б | 1 310 390 | 125 600 | 929 559 | 194 078 |
|  | То - текущие обязательства, строка 600б | 33 295 077 | 22 523 700 | 21 089 754 | 35 658 120 |
| 3 | Коэффициент финансовой независимости, Kcc=II1/(П2-До) | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | П1 - источники собственных средств, строка 480б | 7 157 696 | 8 196 058 | 8 426 759 | 13 268 288 |
|  | П2 - обязательства, строка 770б | 33 295 077 | 22 523 700 | 21 089 754 | 35 658 120 |
|  | До - долгосрочные обязательства, строка 490б | 0 | 12 172 | 0 | 0 |
| 4 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, Окздн=Дн/(Вр/Кзср) | 168 | 111 | 108 | 100 |
|  | Дн - количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) | 365 | 365 | 365 | 365 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 58 456 011 | 90 207 818 | 73 377 399 | 103 733 671 |
|  | Кзср - среднее арифметическое значение кредиторской задолженности | 26 896 694 | 27 342 678 | 21 726 287 | 28 293 497 |
|  | Кз - кредиторская задолженность начало период, строка 601б | 21 631 732 | 32 161 655 | 22 523 700 | 20 928 874 |
|  | Кз - кредиторская задолженность конец период, строка 601б | 32 161 655 | 22 523 700 | 20 928 874 | 35 658 120 |
| 5 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, Одздн=Дн/(Вр/Дзср) | 62 | 51 | 34 | 28 |
|  | Дн - количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) | 365 | 365 | 365 | 365 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 58 456 011 | 90 207 818 | 73 377 399 | 103 733 671 |
|  | Дзср - среднее арифметическое значение дебиторской задолженности | 9 924 040 | 12 663 087 | 6 810 779 | 7 890 971 |
|  | Дз - дебиторская задолженность начало период, строка 210б | 3 322 332 | 16 525 747 | 8 800 427 | 4 821 131 |
|  | Дз - дебиторская задолженность конец период, строка 210б | 16 525 747 | 8 800 427 | 4 821 131 | 10 960 810 |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности), Кпл=А2/(П2-До) | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
|  | А2 - текущие активы, строка 390б | 30 825 195 | 17 137 587 | 16 056 367 | 25 254 757 |
|  | П2 - обязательства, строка 770б | 33 295 077 | 22 523 700 | 21 089 754 | 35 658 120 |
|  | До - долгосрочные обязательства, строка 490б | 0 | 12 172 | 0 | 0 |
| 7 | Дивидендный выход, Дв=Дао/EPS | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,07 |
|  | Дао- начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании документов бухгалтерского учета). | 10,20 | 11,00 | 0,36 | 0,37 |
|  | EPS - доход на акцию, (Чп-ДИВприв)/Као | 51,60 | 68,96 | 2,56 | 5,05 |
|  | Чп - чистая прибыль отчетного периода, строка 270ф | 833 173 | 1 179 732 | 1 486 652 | 2 934 776 |
|  | ДИВприв - начисленные дивиденды по привилегированным акциям | 2040 | 2200 | 1700 | 2516 |
|  | Као - общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»). | 17075 | 17075 | 580550 | 580550 |
| 8 | Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию) | 151,4 | 142,5 | 121,9 | 136,7 |
| 9 | Коэффициент износа основных средств, Кизн=И/О | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
|  | И - износ основных средств, строка 011б | 5 084 599 | 7 033 792 | 8 473 606 | 9 864 275 |
|  | О - первоначальная стоимость основных средств, строка 010б формы № 1 «Бухгалтерский баланс». | 10 932 972 | 14 999 503 | 18 993 367 | 26 361 469 |
| 10 | Коэффициент обновления основных средств, Кн=Ан/Акос | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 |
|  | Ан - балансовая стоимость поступивших за период основных средств, строка 101, графа 2ф2м | 1 237 447 | 2 600 260 | 4 547 189 | 11 530 728 |
|  | Акос - балансовая стоимость всех основных средств на конец периода, строка 101, графа 9ф2 | 5 848 373 | 7 264 687 | 10 519 761 | 16 497 194 |
| 11 | Производительность труда, Вч=Вр/Чср | 35 885 | 60 461 | 44 962 | 59 823 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 58 456 011 | 90 207 818 | 73 377 399 | 103 733 671 |
|  | Чср - среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы. | 1 629 | 1 492 | 1 632 | 1 734 |
| 12 | Фондоотдача, Фо=Вр/Фср | 5,5 | 10 | 8 | 8 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 58 456 011 | 90 207 818 | 73 377 399 | 103 733 671 |
|  | Фср - среднеарифметическая величина стоимости основных средств Фср =(Ф1+Ф2)/2 | 10 645 286 | 9 449 342 | 9 426 041 | 13 691 783 |
|  | Ф1 - стоимость основных средств на начало периода, строка 012б | 10 357 599 | 10 932 972 | 7 965 711 | 10 886 371 |
|  | Ф2 - стоимость основных средств на конец периода, строка 012б | 10 932 972 | 7 965 711 | 10 886 371 | 16 497 194 |
| 13 | Коэффициент использования производственных мощностей, Ким=Qфакт/(Qпроетн.-(Qаренд.+Qконсер.)) | 1,4 | 2,1 | 1,5 | 1,7 |
|  | Qфакт - фактический объем выпущенной продукции за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении; | 58 456 011 | 90 207 818 | 73 377 399 | 86 491 366 |
|  | Qпроетн. - максимальный объем выпуска продукции | 41 414 000 | 42 000 000 | 50 000 000 | 51 250 000 |
|  | Qаренд. - объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду; | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Qконсер. - объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции), Зз/Зп | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,07 |
|  | Зз - совокупная стоимость затрат производственного назначения на горючесмазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета) | 1 439 249 | 2 204 564 | 3 858 394 | 5 435 058 |
|  | Зп - себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета). | 48 716 741 | 76 619 703 | 57 749 148 | 82 523 265 |
| 15 | Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, Зобуч/Чср | 1,80 | 92,79 | 30,16 | 29,66 |
|  | Зобуч - затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета) | 2 935 | 138 448 | 49 229 | 51 438 |
|  | Чср - среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы. | 1 629 | 1 492 | 1 632 | 1 734 |
| 16 | Коэффициент текучести кадров, Чнач/Чкон | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 |
|  | Чнач - численность сотрудников организации, на начало периода | 1 660 | 1 479 | 1 564 | 1 626 |
|  | Чкон - численность сотрудников организации, на конец периода | 1 479 | 1 564 | 1 626 | 1 781 |
| 17 | Индикатор выполнения инвестиционной программы в денежном выражении, Иинв=Ифакт/Ипрогноз | 0 |  |  |  |
|  | Ипрогноз - прогноз инвестиционного программы на текущий период | 0 |  |  |  |
|  | Ифакт - фактическое выполнение инвестиционного программы | 0 |  |  |  |
| 18 | Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к физическому объему суммарном выражении), Ивм=Ан/ФОстоимость | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
|  | Ан - балансовая стоимость поступивших за период основных средств, строка 101, графа 2ф2 | 1 237 447 | 2 600 260 | 4 547 189 | 11 530 728 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 | 58 456 011 | 90 207 818 | 73 377 399 | 103 733 671 |

Источники для расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Бухгалтерский баланс за 2012-2015 гг., млн.сум

| Наименование показателей | Код | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стр | на нач.пер | на кон.пер. | на нач.перд. | на кон.пер. | на нач.перд. | на кон.пер. | на нач.перд. | на кон.пер. |
| Актив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Долгосрочные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 10 | 10 358 | 11 445 | 11 445 | 15 000 | 15 000 | 19 710 | 19 710 | 28 000 |
| Сумма износа (0200) | 11 | 3 951 | 5 335 | 5 335 | 7 034 | 7 034 | 8 824 | 8 824 | 10 500 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 12 | 6 407 | 6 110 | 6 110 | 7 966 | 7 966 | 10 886 | 10 886 | 17 500 |
| Нематериальные активы: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Первоначальная стоимость (0400) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма амортизации (0500) | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долг. инв., всего | 30 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| Итого по разделу I | 130 | 9 669 | 10 026 | 10 026 | 13 594 | 13 594 | 13 993 | 13 993 | 20 000 |
| II.Текущие активы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Товарно-мат. запасы, всего | 140 | 15483 | 9504 | 9504 | 8212 | 8212 | 10282 | 10282 | 11000 |
| в т числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 13826 | 7694 | 7694 | 7703 | 7703 | 8854 | 8854 | 8950 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 1657 | 1768 | 1768 | 437 | 437 | 1362 | 1362 | 2000 |
| Готовая продукция (2800) | 170 |  | 42 | 42 | 72 | 72 | 66 | 66 | 50 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 |  | 3333 | 3333 |  |  | 23 | 23 |  |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторы всего | 210 | 3 322 | 16 526 | 16 526 | 8 800 | 8 800 | 4 821 | 4 821 | 4 500 |
| Денежные средства, всего | 320 | 1528 | 1310 | 1310 | 126 | 126 | 930 | 930 | 500 |
| Итого по разделу II | 390 | 20 537 | 30 825 | 30 825 | 17 138 | 17 138 | 16 056 | 16 056 | 16 000 |
| Всего по активу баланса | 400 | 30 206 | 40 851 | 40 851 | 30 732 | 30 732 | 30 049 | 30 049 | 36 000 |
| Наименование показателей | Код стр | на нач.перд. | на кон.пер. | на нач.перд. | на кон.пер. | на нач.перд. | на кон.пер. | на нач.перд. | на кон.пер. |
| Пассив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Источники собственных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 2 827 | 3 169 | 3 169 | 3 996 | 3 996 | 4 265 | 4 265 | 3 900 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1705 | 2329 | 2329 | 2238 | 2238 | 2791 | 2791 | 3000 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 1 798 | 1 471 | 1 471 | 1 375 | 1 375 | 1 316 | 1 316 | 8 500 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу I | 480 | 6 917 | 7 556 | 7 556 | 8 196 | 8 196 | 8 959 | 8 959 | 15 987 |
| II. Обязательства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные обязательства, всего | 490 | 94 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |
| Текущие обязательства, всего | 600 | 23 195 | 33 295 | 33 295 | 22 524 | 22 524 | 21 090 | 21 090 | 20 013 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность | 601 | 21 632 | 32 162 | 32 162 | 21 515 | 21 515 | 20 929 | 20 929 | 20 013 |
| Итого по разделу II | 770 | 23 289 | 33 295 | 33 295 | 22 536 | 22 536 | 21 090 | 21 090 | 20 013 |
| Всего по пассиву баланса | 780 | 30 206 | 40 851 | 40 851 | 30 732 | 30 732 | 30 049 | 30 049 | 36 000 |

Отчет о финансовых показателях за 2012-2015 гг., млн. сум.

| Наименование показателя | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доходы (прибыль) | Расходы (убыток) | Доходы (прибыль) | Расходы (убыток) | Доходы (прибыль) | Расходы (убыток) | Доходы (прибыль) | Расходы (убыток) |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 58456 | Х | 90208 | Х | 73377 | Х | 90300 | Х |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | Х | 48717 | Х | 76620 | Х | 57749 | Х | 73732 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 9739 | 0 | 13588 | 0 | 15628 | 0 | 16568 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | Х | 10435 | Х | 14985 | Х | 15334 | Х | 18000 |
| Расходы по реализации | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Административные расходы | Х | 4758 | Х | 4999 | Х | 5100 | Х | 6600 |
| Прочие операционные расходы | Х | 5677 | Х | 9986 | Х | 10234 | Х | 11400 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 2282 | Х | 3582 | Х | 2005 | Х | 3900 | Х |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090) | 1587 | 0 | 2185 | 0 | 2299 | 0 | 2468 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе | 6 | Х | 3 | Х | 38 | Х | 72 | Х |
| Доходы в виде дивидендов | 5 | Х | 3 | Х |  | Х |  | Х |
| Доходы в виде процентов | 0 | Х | 0 | Х |  | Х | 0 | Х |
| Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 1 | Х |  | Х | 38 | Х | 72 | Х |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 0 | Х | 0 | Х |  | Х | 0 | Х |
| Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе: | Х | 168 | Х | 266 | Х | 195 | Х | 40 |
| Расходы в виде процентов | Х | 112 | Х | 161 | Х | 79 | Х |  |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
| (финансовому лизингу) | 0 | 54 | 0 | 105 | 0 | 116 | 0 | 8 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | Х | 2 | Х |  | Х |  | Х | 32 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170) | 1424 | 0 | 1922 | 0 | 2142 | 0 | 2500 | 0 |
| Черезвычайные прибыли и убытки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 1424 | 0 | 1922 | 0 | 2142 | 0 | 2500 | 0 |
| Налог на прибыль | Х | 519 | Х | 640 | Х | 526 | Х | 760 |
| налог на сверхприбыль | 0 | 72 | 0 | 103 | 0 | 129 | 0 | 139 |
| Отчисления от сверхприбыли на целевое финансирование | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 833 | 0 | 1180 | 0 | 1487 | 0 | 1601 | 0 |

Снижение себестоимости строительно-монтажных работ

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 5 от 8.01.2015 года «О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции промышленности» и в целях снижения себестоимости выполняемых СМР в течение 2015 года предприятиями акционерного общества проведены мероприятия, в результате чего получен результат.

Кадровая политика

На сегодня численность персонала предприятий АО составляет около 1,8 тыс.человек, которые работают в Республике Каракалпакстан и 8 вилоятах Республики Узбекистан.

Среднесписочная численность персонала в 2015г. по сравнению с 2013г. увеличилась на 20,3% за счет увеличения СМР.

- СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЧЕЛ.

| - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год |
| --- | --- | --- |
| - 1479 | - 1564 | - 1779 |

Численность работающих по обществу составила всего: 1779 человек из них руководителей – 127; специалистов – 102; служащих – 110, рабочих – 1440.

Качественный состав характеризуется следующим образом: имеют высшее образование всего 210 человек из них: руководители – 83, специалисты - 42, служащие - 7, и средне-специальное образование – 380 человек из них руководители - 44, специалисты - 60, служащие - 85.

В АО работают 22 пенсионеров из них руководителей – 6, специалистов - 5, служащих - 3, рабочих - 8.

В АО ведется большая работа по укреплению трудовой дисциплины. Не смотря, на проводимые мероприятия допущены нарушения со стороны работников подразделений.

За 2015 год прошли повышение квалификации и подготовлены рабочие основного строительства по всем специальностям в Межотраслевом УКК и Бухарском УКК всего 136 чел.

За 2015 год по обществу выполняется следующее:

При сотрудничестве с закрепленным колледжем им будет оказана помощь для прохождения производственной и преддипломной практики. Кроме этого, трудоустроены 12 выпускников колледжа.

III. Основные производственные задачи на 2016 год.

СМР собственными силами прогнозируется в объеме 63000 млн.сум в том числе по кварталам: I квартал – 13100 млн.сум, II квартал – 17250 млн.сум, III квартал – 17700 млн.сум и IV квартал – 14950 млн.сум.

Таблица №1

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | в т.ч. по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| СМР собственными силами | млн.сум | 63000 | 13100 | 17250 | 17700 | 14 950 |

В целях обеспечения прогнозируемых в 2016 году объемов СМР, предусматривается частично выполнить нижеследующие работы:

по ООО "Мубарекнефтегаз"

- строительство и ввод в эксплуатацию ДКС (дожимная компрессорная станция) «Алан» – объём капитальных вложений СМР 2,0 млрд.сум;

- строительство газопровода «Култак-ДКС Памук» с реконструкцией УКПГ(установка комплексной подготовки газа) Култак протяженностью 22 км;

- «Дообустройство ГКМ Гирсан-Чулкувар (2-этап)» – объём капитальных вложений СМР 2,4 млрд.сум;

- «Оздоровительный комплекс Кани Шахрисабз» – объём капитальных вложений СМР 1,2 млрд.сум.

- «Строительство пяти коттеджей в районе реки Кашкадарья в г.Карши» – объём капитальных вложений СМР 1,1 млрд.сум.

по ООО "Газлинефтегаздобыча"

- строительство коллектора БВН Атамурад - точка врезки  в коллектор газа Хаккуль - Ходжиказган на УКПГ Кульбешкак протяженностью - 10,9 км, Д-273х12 мм;

- строительство коллектора БВН Северная Сузма - точка врезки в коллектор газа Хаккуль - Ходжиказган протяженностью - 9,7 км, Д-273х12 мм;

- строительство коллектора БВН Хаккуль - точка врезки в коллектор газа Ходжиказган - Кульбешкак протяженностью - 13,2 км, Д-273х12 мм.

по ООО «МГПЗ»

- «Строительство прядильной фабрики в Шурчинском районе Сурхандарьинской области» – объём капитальных вложений СМР 4,5 млрд.сум.

- Капитальный ремонт объектов – объём капитальных вложений СМР 1,9 млрд.сум.

по ООО «Шуртаннефтегаз»

- «Строительство холодильника для плодоовощей в Яккабогском районе» – объём капитальных вложений СМР  2,0 млрд.сум.

- «Птицеферма в Касбийском районе на 14 тысяч голов» – объём капитальных вложений СМР 1,2 млрд.сум.

- Капитальный ремонт объектов – объём капитальных вложений СМР 1,5 млрд.сум.

- «Реконструкция здания и сооружения лечебно-профилактического комплекса «Жуйзар» в Бухарском районе» – объём капитальных вложений СМР 2,0 млрд.сум.

Выполнения вышеуказанных объёмов позволить получить прирост.

- IV. Расширение территорий и роста объемов СМР.

4.1. Территории выполнения СМР.

4.1.1. Стоимость выполняемых СМР.

Унитарные предприятия выполняют СМР на территории республики по ценам, утверждаемым ШНК и экспертными организациями. Утверждаемые ШНК и экспертными организациями цены на выполняемые СМР не позволяют получать необходимую прибыль для инвестирования в полном объеме капитальных вложений и погашения кредитных обязательств.

Общество в 2016 году предусматривает продолжить работу с экспертными организациями по увеличению стоимости выполняемых СМР, исходя от уровня инфляции складывающегося в республике. Одним из наиболее перспективных направлений является увеличение средств малой механизации.

4.1.2. Выполнение СМР на внутреннем рынке.

АО планирует выполнить СМР внутри Республики в объеме 63,0 млрд.сум, в т.ч. ООО "Мубарекнефтегаз" – 26,67 млрд.сум и прочим – 36,33 млрд.сум

4.2. Стратегия снабжения СМР

Актуальной проблемой для общества является снабжение объектов строительными материалами, ГСМ и ТМЦ.

Основной причиной недопоставки строительных материалов, ГСМ и ТМЦ является отвлечение оборотных средств общества.

В 2016 году для бесперебойного обеспечения объектов строительства предприятий общества необходимы строительные материалы, ГСМ и ТМЦ на сумму 38 млрд. сум.

V. Внедрение новой техники и стандартизация.

5.1. Внедрение новой техники, прогрессивной технологии.

В 2016 г. предусматривается закуп 13 штук автотранспортов и механизмов от которых ожидается экономический эффект.

5.2. Стандартизация

В целях постоянного совершенствования системы менеджмента качества в апреле-мае 2016 года запланирован Второй Надзорный аудит, разрабатывается план в области качества на 2016 год, мероприятия к нему.

VI. Финансово-экономическая деятельность на 2016 год.

6.1. Выполнение СМР.

По прогнозному расчету объем СМР унитарными предприятиями составит 63  млрд.сум.

6.2. Снижение себестоимости выполняемых СМР

Акционерным обществом разработан комплекс мер по снижению себестоимости выполняемых СМР в 2016 году на сумму 491,4 млн.сум.

- 6.3. Прогноз финансовых ресурсов

- Одной из актуальных задач, стоящих перед обществом, является оперативное финансирование, которое в полной мере учитывает весь комплекс переходных рыночных условий, новые взаимоотношения с налоговыми органами государства и изменившиеся факторы рыночной среды.

- Низкая платежеспособность потребителей наряду с другими факторами отрицательно сказывается на финансово-экономических показателях.

Прогнозный результат финансовых ресурсов от выполненных СМР в 2016 году

тыс.сум

| Наименование статье | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая выручка от реализации | 27 020 342 | 39 600 000 | 62 400 000 | 81 600 000 |
| НДС | 4 503 390 | 6 600 000 | 10 400 000 | 13 600 000 |
| акцизный налог |  |  |  |  |
| Чистая выручка (без налогов на товары) | 22 516 952 | 33 000 000 | 52 000 000 | 68 000 000 |
| Затраты, всего | 22 224 935 | 32 255 294 | 51 028 706 | 65 760 000 |
| Производственная себестоимость | 18 756 022 | 27 198 756 | 43 094 676 | 54 805 050 |
| Производственные материальные затраты | 11 609 357 | 16 724 872 | 26 590 373 | 33 222 500 |
| покупка сырья | 0 | 0 | 0 |  |
| от предприятий НХК "Узбекнефтегаз" | 0 | 0 | 0 |  |
| материалы (покупные) | 9 565 447 | 13 729 394 | 21 870 226 | 27 050 000 |
| работы и услуги производственного характера | 461 101 | 675 772 | 1 064 853 | 1 392 500 |
| природное сырье | 9 934 | 14 559 | 22 941 | 30 000 |
| топливо всех видов, приобретаемое со стороны | 1 523 206 | 2 232 353 | 3 517 647 | 4 600 000 |
| энергия покупная всех видов | 49 670 | 72 794 | 114 706 | 150 000 |
| Затраты на оплату труда производственного характера | 4 684 202 | 6 864 990 | 10 817 560 | 14 146 040 |
| Единый социальный платеж | 1 171 050 | 1 716 248 | 2 704 390 | 3 536 510 |
| Амортизация основных средств, относящихся к производству | 331 132 | 485 294 | 764 706 | 1 000 000 |
| Прочие затраты производственного характера | 960 282 | 1 407 353 | 2 217 647 | 2 900 000 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации | 3 760 930 | 5 801 244 | 8 905 324 | 13 194 950 |
| Расходы периода | 3 468 913 | 5 056 538 | 7 934 029 | 10 954 950 |
| Расходы по реализации |  |  |  |  |
| Административные расходы | 1 269 986 | 1 861 244 | 2 932 869 | 3 835 290 |
| Прочие операционные расходы | 2 198 927 | 3 195 294 | 5 001 161 | 7 119 660 |
| обязательные платежи в бюджет, налоги и сборы | 58 790 | 58 790 | 58 790 | 656 560 |
| отчисления в государственные целевые фонды | 788 093 | 1 155 000 | 1 820 000 | 2 380 000 |
| оплата нематериальных услуг и услуг банков | 27 020 | 39 600 | 62 400 | 81 600 |
| пособия и выплаты компенсирующего и стимулирующего характера | 1 324 527 | 1 941 176 | 3 058 824 | 4 000 000 |
| другие операционные расходы | 497 | 728 | 1 147 | 1 500 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 331 132 | 485 294 | 764 706 | 1 000 000 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности | 623 148 | 1 230 000 | 1 736 000 | 3 240 000 |
| Доходы от финансовой деятельности |  |  |  |  |
| Расходы от финансовой деятельности | 23 148 | 30 000 | 36 000 | 40 000 |
| Прибыль до уплаты налогов | 600 000 | 1 200 000 | 1 700 000 | 3 200 000 |
| налог на сверхприбыль |  |  |  |  |
| отчисление от сверхприбыли на целевое финансирование |  |  |  |  |
| налог на прибыль | 120 000 | 250 000 | 340 000 | 540 000 |
| налог на развитие инфраструктуры | 38 400 | 76 000 | 108 800 | 212 800 |
| Чистая прибыль | 441 600 | 874 000 | 1 251 200 | 2 447 200 |
| Финансовые ресурсы | 217 000 | 455 000 | 677 000 | 1 000 000 |
| собственные средства | 217 000 | 455 000 | 677 000 | 1 000 000 |
| амортизационные отчисления | 250 000 | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 |
| отчисления от сверхприбыли на целевое финансирование |  |  |  |  |
| чистая прибыль на развитие |  |  |  |  |
| привлеченные валютные средства |  |  |  |  |
| валютные кредиты ФРРУ |  |  |  |  |
| прочие валютные кредиты |  |  |  |  |
| Потребность в финансовых ресурсах |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |
| за счет собственных средств |  |  |  |  |
| приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  |
| погашение привлеченных валютных средств |  |  |  |  |
| Избыток (+), недостаток (-) финансовых ресурсов |  |  |  |  |

Рентабельность СМР и производства товарной продукции – 4,8% (чистая прибыль/ производственная себестоимость).

Также совершенствуются принципы корпоративного управления и организационные структуры.

6.4. Прогнозные ключевые показатели эффективности на 2016 г.

Перечень

ключевых показателей эффективности

| № | Показатель | Удельный вес, % | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные ключевые показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рентабельность активов, Крр=Пудн/Аср | 15 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
|  | Пудн- прибыль до уплаты налога на прибыль, строка 240 ф2 |  | 600 000 | 1 200 000 | 1 700 000 | 3 200 000 |
|  | Аср =(A1+A2)/2 |  | 49 588 168 | 49 588 168 | 51 380 334 | 51 380 334 |
|  | A1 - стоимость активов на начало периода, строка 400б |  | 49 560 668 | 49 560 668 | 49 560 668 | 49 560 668 |
|  | А2 - стоимость активов на конец периода, строка 400б |  | 49 615 668 | 49 615 668 | 53 200 000 | 53 200 000 |
| 2 | Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал=Дс/То | 13 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Дс - денежные средства, строка 320б |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  | То - текущие обязательства, строка 600б |  | 34 600 000 | 34 600 000 | 34 600 000 | 34 600 000 |
| 3 | Коэффициент финансовой независимости, Kcc=II1/(П2-До) | 12 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | П1 - источники собственных средств, строка 480б |  | 13 902 548 | 13 902 548 | 13 902 548 | 13 902 548 |
|  | П2 - обязательства, строка 770б |  | 34 600 000 | 34 600 000 | 34 600 000 | 34 600 000 |
|  | До - долгосрочные обязательства, строка 490б |  |  |  |  |  |
| 4 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, Окздн=Дн/(Вр/Кзср) | 12 | 140 | 192 | 182 | 189 |
|  | Дн - количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) |  | 90 | 180 | 270 | 365 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 |  | 22 516 952 | 33 000 000 | 52 000 000 | 68 000 000 |
|  | Кзср - среднее арифметическое значение кредиторской задолженности |  | 35 129 060 | 35 129 060 | 35 129 060 | 35 129 060 |
|  | Кз - кредиторская задолженность начало период, строка 601б |  | 35 658 120 | 35 658 120 | 35 658 120 | 35 658 120 |
|  | Кз - кредиторская задолженность конец период, строка 601б |  | 34 600 000 | 34 600 000 | 34 600 000 | 34 600 000 |
| 5 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, Одздн=Дн/(Вр/Дзср) | 20 | 44 | 60 | 57 | 59 |
|  | Дн - количество календарных дней в периоде (90,180,270,365) |  | 90 | 180 | 270 | 365 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 |  | 22 516 952 | 33 000 000 | 52 000 000 | 68 000 000 |
|  | Дзср - среднее арифметическое значение дебиторской задолженности |  | 10 930 405 | 10 930 405 | 10 930 405 | 10 930 405 |
|  | Дз - дебиторская задолженность начало период, строка 210б |  | 10 960 810 | 10 960 810 | 10 960 810 | 10 960 810 |
|  | Дз - дебиторская задолженность конец период, строка 210б |  | 10 900 000 | 10 900 000 | 10 900 000 | 10 900 000 |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности), Кпл=А2/(П2-До) | 13 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | А2 - текущие активы, строка 390б |  | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
|  | П2 - обязательства, строка 770б |  | 34 600 000 | 34 600 000 | 34 600 000 | 34 600 000 |
|  | До - долгосрочные обязательства, строка 490б |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дивидендный выход, Дв=Дао/EPS | 13 |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Дао- начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании документов бухгалтерского учета). |  |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | EPS - доход на акцию, (Чп-ДИВприв)/Као |  |  | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
|  | Чп - чистая прибыль отчетного периода, строка 270ф |  |  | 2 934 776 | 2 934 776 | 2 934 776 |
|  | ДИВприв - начисленные дивиденды по привилегированным акциям |  |  | 2 516 | 2 516 | 2 516 |
|  | Као - общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»). |  |  | 580 550 | 580 550 | 580 550 |
| 8 | Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию) | 2 | 101 | 105 | 105 | 105 |
|  | Всего по основным показателям: | 100 |  |  |  |  |
| Дополнительные ключевые показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент износа основных средств, Кизн=И/О | 30 | 0,39 | 0,41 | 0,38 | 0,39 |
|  | И - износ основных средств, строка 011б |  | 10 800 000 | 11 200 000 | 11 700 000 | 12 200 000 |
|  | О - первоначальная стоимость основных средств, строка 010б формы № 1 «Бухгалтерский баланс». |  | 27 491 803 | 27 491 803 | 31 200 000 | 31 200 000 |
| 2 | Коэффициент обновления основных средств, Кн=Ан/Акос | 15 | 0,003 | 0,003 | 0,190 | 0,195 |
|  | Ан - балансовая стоимость поступивших за период основных средств, строка 101, графа 2 ф2-Молия |  | 55 000 | 55 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
|  | Акос - балансовая стоимость всех основных средств на конец периода, строка 101, графа 9 ф2-Молия |  | 16 700 000 | 16 300 000 | 19 500 000 | 19 000 000 |
| 3 | Производительность труда, Вч=Вр/Чср | 5 | 12 978 | 19 020 | 29 971 | 39 193 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 |  | 22 516 952 | 33 000 000 | 52 000 000 | 68 000 000 |
|  | Чср - среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы. |  | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 |
| 4 | Фондоотдача, Фо=Вр/Фср | 5 | 1,34 | 1,98 | 2,85 | 3,78 |
|  | Вр - чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010ф, графа 5 |  | 22 516 952 | 33 000 000 | 52 000 000 | 68 000 000 |
|  | Фср - среднеарифметическая величина стоимости основных средств Фср =(Ф1+Ф2)/2 |  | 16 857 456 | 16 657 456 | 18 257 456 | 18 007 456 |
|  | Ф1 - стоимость основных средств на начало периода, строка 012б |  | 17 014 912 | 17 014 912 | 17 014 912 | 17 014 912 |
|  | Ф2 - стоимость основных средств на конец периода, строка 012б |  | 16 700 000 | 16 300 000 | 19 500 000 | 19 000 000 |
| 5 | Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, Зобуч/Чср | 10 | 16,33 | 16,66 | 17,00 | 17,29 |
|  | Зобуч - затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета) |  | 28 333 | 28 900 | 29 500 | 30 000 |
|  | Чср - среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы. |  | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 |
| 6 | Коэффициент текучести кадров, Чнач/Чкон | 15 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Чнач - численность сотрудников организации, на начало периода |  | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 |
|  | Чкон - численность сотрудников организации, на конец периода |  | 1 849 | 1 849 | 1 849 | 1 849 |
| 7 | Выполнение установленного задания по объему подрядных работ относительно к прошлому году, Qпроетн./Qпрош.год | 20 | 1,21 | 0,81 | 0,80 | 0,73 |
|  | Qпроетн. - максимальный объем подрядных работ |  | 20 000 000 | 30 350 000 | 48 050 000 | 63 000 000 |
|  | Qпрош.год - фактический объем подрядных работ за соответствующий период прошлого года; |  | 16 491 295 | 37 532 592 | 59 991 804 | 86 491 366 |
|  | Всего (ИКЭ): | 100 |  |  |  |  |

Отчет о финансовых показателях на 2016г. по кварталам, млн. сум.

| Наименование показателя | Код строк | I квартал |  | I полугодие |  | 9 месяцев |  | Год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доходы (прибыль) | Расходы (убыток) | Доходы (прибыль) | Расходы (убыток) | Доходы (прибыль) | Расходы (убыток) | Доходы (прибыль) | Расходы (убыток) |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 10 | 22 517 | Х | 33 000 | Х | 52 000 | Х | 68 000 | Х |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 20 | Х | 18 756 | Х | 27 199 | Х | 43 095 | Х | 54 805 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 30 | 3 761 | Х | 5 801 | Х | 8 905 | Х | 13 195 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 40 | Х | 3 469 | Х | 5 056 | Х | 7 934 | Х | 10 955 |
| Расходы по реализации | 50 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Административные расходы | 60 | Х | 1 270 | Х | 1 861 | Х | 2 933 | Х | 3 835 |
| Прочие операционные расходы | 70 | Х | 2 199 | Х | 3 195 | Х | 5 001 | Х | 7 120 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 80 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 90 | 331 | Х | 485 | Х | 765 | Х | 1 000 | Х |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности | 100 | 623 | 0 | 1 230 | 0 | 1 736 | 0 | 3 240 | 0 |
| (стр. 030-040+090) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего | 110 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| (стр.120+130+140+150+160), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| Доходы в виде процентов | 130 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
| Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
| Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), | 170 | Х | 23 | Х | 30 | Х | 36 | Х | 40 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы в виде процентов | 180 | Х | 23 | Х | 30 | Х | 36 | Х | 40 |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде | 190 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
| (финансовому лизингу) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности | 220 | 600 | 0 | 1 200 | 0 | 1 700 | 0 | 3 200 | 0 |
| (стр. 100+110-170) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) | 240 | 600 | 0 | 1 200 | 0 | 1 700 | 0 | 3 200 | 0 |
| (стр.220+/-230) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль | 250 | Х | 120 | Х | 250 | Х | 340 | Х | 540 |
| налог на сверхприбыль | 251 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Отчисления от сверхприбыли на целевое финансирование | 252 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | Х | 38 | Х | 76 | Х | 109 | Х | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 442 | 0 | 874 | 0 | 1 251 | 0 | 2 447 | 0 |

- 6.5. Смета расходов на содержание аппарата.

Аппарат управления общества можно разбить на следующие три основные уровни управления: высший уровень включающий общее собрание акционеров и наблюдательный совет,  средний уровень – правление общества и низовой уровень - хозяйственные подразделения общества. Существенная особенность современной структуры управленческого аппарата общества состоит в отделении стратегических и координационных задач управления от оперативной деятельности. Намечено четкое разграничение функций между тремя уровнями управления: высший уровень управления ориентирован в первую очередь на разработку стратегических направлений и целей развития, координацию деятельности в глобальном масштабе, принятие важнейших производственно-хозяйственных и технических решений; средний уровень призван обеспечить эффективность функционирования и развития общества путем координации деятельности всех подразделений; низовой уровень сосредоточен на оперативном решении задач по организации хозяйственной деятельности в рамках отдельных структурных подразделений, главной задачей которых является выполнение установленных заданий по объёму СМР, выпуску продукции и получение прибыли.

Из проведенного анализа годового фактического исполнения сметы аппарата правления показало, что на 2016 год необходимо 3586,0 млн. сум.

VII. Кадровая политика общества

В обществе ведется целенаправленная работа по подбору, расстановке, обучению и повышению квалификации руководящих кадров и специалистов.

Для усиления профессионального и квалификационного роста работников, эффективного использования трудового потенциала работников и выполнения отраслевой программы по подготовке кадров намечена работа по следующим направлениям:

- Осуществление работы совместно АК «O’zneftgazqazibchiqarish» по исполнению «Отраслевой программы подготовки и повышению квалификации кадров нефтегазовой отрасли на период 2011 – 2016 годы».

- Осуществление работы по подбору и привлечению молодых и перспективных специалистов, особенно учитывая при этом места проживания молодежи и местонахождение соответствующих предприятий.

В 2016 году предусмотрено переподготовить и повысить квалификацию не менее:

- 18 инженерно-технических работников;

- 82 рабочих основного строительства.

В 2016 году предусмотрено сотрудничество с колледжем.